Agent Systems 研究型进阶专题 A

第20讲：真实论文项目开工实验指导书

Project Launch · Smoke → Pilot → Confirmatory

本指导书的目标：今天就能把项目目录交给 Codex，并开始 Phase 0

# 1. 你现在拿到的不是“示例代码”，而是项目骨架

主目录：project/experience_divergence_paper/

先阅读：README.md、PROJECT_CHARTER.md、PREREGISTRATION.md、DECISION_GATES.md。

然后运行：python src/00_preflight.py；不要先跑 API。

把 configs/experiment_manifest.example.json 复制成 experiment_manifest.json，再填真实模型名、API provider、预算 ceiling。

# 2. Phase 0：Preflight（不花 API）

cd project/experience_divergence_paper python src/00_preflight.py python src/01_validate_manifest.py configs/experiment_manifest.example.json python src/02_plan_experiment.py configs/experiment_manifest.example.json --phase smoke

确认 Python、tau2、litellm、pandas、numpy/scipy 是否可用。

确认 τ³-bench 版本和 git commit 被记录到 manifest。

确认 conditions、task split、trials、agents、seed 都是显式字段。

生成 planned_runs.csv 后人工检查 trajectory 数量和 projected cost。

# 3. Phase 1：Smoke Test

Smoke 的目标不是得结论，而是证明数据链条没有错。优先 6-10 个 held-out tasks、1 trial；必须检查每个 condition 都产生相同 task IDs、可解析 retrieval log、reward、agent_id、experience_bank_id 和 failure annotation。

| Smoke 检查 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 结果数量 | planned = completed - infra_error（解释清楚） |
| Task 对齐 | 各 condition 同一批 task |
| Memory 操作 | C3 确实 retrieval off；C4 bank 真交换 |
| Trace | 能定位 First Bad Span / failure family |
| 成本 | 能计算单 trajectory 实际 USD / latency |
| 可重跑 | 同 manifest + seed 可复现实验结构 |

# 4. Phase 2：Pilot（真正决定是否值得继续）

# 推荐规模（示例） 10 tasks × 2 trials × 3 agents × 5 core conditions = 300 agent trajectories

Pilot 完成后，先运行第19讲同源的机制链分析，再执行本包的 Pilot Gate。不要先看某个好看的 case 就决定扩实验。

| Gate | 继续条件（方向性，不是最终显著性） |
| --- | --- |
| G1 Manipulation | Memory-Off 明显回退 / retrieval 可观测 |
| G2 Heterogeneity | C2 specialization > C1 |
| G3 Decorrelation | C2 pairwise φ / double-fault < C1 |
| G4 Collective | C2 majority error < C1，collective gain > 0 |

任何一个核心 Gate 明显失败：先停止扩大。修数据泄漏/实现 bug 可以重跑；为了“救故事”而新增任意 Prompt、模型或指标，不允许。

# 5. Phase 3：Confirmatory

Confirmatory 前冻结 PREREGISTRATION.md 和 manifest；保存 git commit。

建议约 30 个 held-out tasks × 2 trials × 3 agents × 5 core conditions ≈ 900 agent trajectories。

C5 Full-Share 可作为 boundary experiment 后跑，不一定与核心 900 同时执行。

批量跑之前，根据 Smoke 的实测成本计算 projected budget；超预算就回到设计层缩规模。

# 6. Phase 4：Analysis / Paper

先跑 schema / duplicate / leakage / missing-run audit。

再跑 condition summary、specialization、pairwise φ、double-fault、majority error、collective gain。

再做 paired bootstrap 95% CI 和预注册 contrast。

最后才选 Failure Case，用 Trace 解释机制边界。

论文图表必须由脚本从机器结果重建，禁止手工改数字。

# 7. 交给 Codex 的方式

打开 project/experience_divergence_paper/codex/CODEX_MASTER_PROMPT.md，整段交给 Codex。第一轮只允许它完成：环境审计、仓库初始化、schema 测试、Smoke runner 和 dry-run。完成后检查报告，再下发 Pilot。

不要对 Codex 说“帮我把论文实验全部做完”。科研执行必须分 Gate；否则它可能在错误假设、错误 schema 或错误评分上高速浪费预算。